INFORME DE DIAGNÓSTICO

GameWolf

Arquitectura actual, mapa de módulos y brechas frente a la rúbrica del proyecto full stack

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de corte | 28 de julio de 2026 |
| Alcance | Lectura estática del repositorio, revisión del reporte de continuidad y validación de sintaxis/rutas. No se modificó código, configuración ni datos. |
| Fuentes revisadas | Repositorio local; GameWolf-reporte-continuidad-companero.pdf; README; migraciones; seeders; rutas; controladores; requests; resources; frontend; historial Git; colección Bruno. |
| No verificado en ejecución | Servidor MySQL real, envíos externos, VPS, Postfix, DNS SPF/DKIM, Twilio, Figma, interfaz en navegador y flujos end-to-end. |

Conclusión ejecutiva La base funcional está avanzada y cubre los flujos centrales de venta. Aun no es una entrega plenamente conforme: el respaldo fue generado por MariaDB, las listas no están todas paginadas/filtradas desde la interfaz, las rutas protegidas de React no existen como rutas URL, las comunicaciones reales y el despliegue no están listos, y no hay pruebas funcionales automatizadas.

# Lectura rápida del estado

| Área | Estado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura y dominio | Cumple | Separación React/Laravel; dominio de catálogo, carrito y pedidos; relaciones Eloquent y N:M implementadas. |
| Autenticación y roles | Parcial | Sanctum, tres roles y middleware existen; la protección en React es por estado de vista, no por rutas URL. |
| Base de datos | Riesgo | Migraciones y N:M correctas, pero el .sql se declara MariaDB 10.4 y los seeders no alcanzan 10-15 datos en todas las tablas principales. |
| UX de listados | Parcial | Videojuegos del panel interno sí usa búsqueda y meta de Laravel; catálogo cliente, pedidos y usuarios no completan el patrón. |
| Comunicación | Pendiente | WhatsApp tiene base de servicio; correo queda en log local; SMS no tiene servicio. Se mantiene fuera del alcance inmediato por instrucción del equipo. |
| Entrega y calidad | Pendiente | Sin Figma enlazado, VPS/documentación de producción ni pruebas reales de flujos; Bruno es una colección mínima. |

# 1. Arquitectura actual

GameWolf es una aplicación web separada en un frontend React/Vite y una API Laravel. La comunicación se realiza con fetch, un token Bearer de Sanctum almacenado en localStorage y una URL configurable mediante VITE_API_URL. El backend aplica middleware de autenticación y rol, usa Form Requests en la mayor parte de operaciones y devuelve Resources para los recursos de dominio.

| Capa | Implementación presente | Observación de arquitectura |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | React 18 + Vite; App.jsx coordina sesión y vista activa; LoginScreen, navegación, Panel y hooks por rol. | No usa React Router. La navegación es estado interno, por lo que la protección visual no equivale a rutas URL protegidas. |
| Cliente HTTP | services/api.js con fetch, Accept JSON, Bearer token, FormData y traducción básica de errores. | Centralizado y reutilizable. Convierte errores de validación a un solo mensaje general, no al mapa de errores por campo. |
| API | Laravel 13; routes/api.php con endpoints públicos y grupos auth:sanctum/rol. | 27 rutas API detectadas por route:list; no se localizaron Policies, se usa middleware y autorización puntual. |
| Aplicación | Controladores por módulo, 10 Form Requests, 5 API Resources, 8 modelos de dominio y WhatsAppService. | La carga de foto valida dentro del controlador, excepción a la regla de Form Request. |
| Persistencia | Migraciones Laravel, Eloquent y transacción al crear pedido con lockForUpdate sobre videojuegos. | Modelo relacional suficiente. Debe ejecutarse en MySQL real, no MariaDB, y sincronizar el dump. |
| Operación externa | Storage público para imágenes; Mail::raw de recuperación; Http client hacia API Twilio para WhatsApp. | Correo en MAIL_MAILER=log; SMS inexistente; WhatsApp depende de credenciales no configuradas y no fue probado. |

## Flujo principal de datos

| Paso | Trayecto actual | Control aplicado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario inicia sesión o se registra desde LoginScreen.jsx. | Validación visible para correo/contraseña y Form Request del backend. |
| 2 | AutenticacionController emite token Sanctum y UsuarioResource; App.jsx lo guarda en localStorage. | 401 para credenciales incorrectas; logout elimina el token actual y limpia localStorage. |
| 3 | Panel o hooks solicitan catálogo, carrito, pedidos, usuarios y reportes mediante apiRequest. | Bearer token en recursos protegidos; CORS local configurado para puertos 5173. |
| 4 | Controladores validan, consultan Eloquent y responden Resources/JSON. | rol:cliente, rol:admin,empleado y autorizaciones puntuales del propietario. |
| 5 | PedidoController crea pedido en transacción, descuenta stock y registra tres intentos de notificación. | lockForUpdate para stock. Los registros email/sms/WhatsApp no constituyen entrega real. |
| 6 | Admin o empleado cambia estado y WhatsAppService intenta enviar WhatsApp. | Se deja RegistroNotificacion con enviado/fallido/pendiente_configuracion. |

## Estructura del repositorio

| Ruta | Responsabilidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| frontend/src | UI React: login/registro/recuperación, navegación, paneles y hooks de datos. | 16 archivos fuente; Panel.jsx concentra 1,024 líneas y App.css 1,692. |
| backend/app | API Laravel: modelos, controllers, requests, resources, middleware y servicio externo. | 34 archivos de aplicación; la separación por responsabilidad es clara. |
| backend/database | Migraciones, factory y DatabaseSeeder. | Estructura reproducible por migraciones; cobertura de datos de prueba insuficiente por tabla. |
| bruno | Colección de pruebas manuales de API. | Tres requests: login, pedidos y error de validación. |
| docs y README | Diagramas, guía de continuidad y plan de desarrollo. | Existe documentación inicial; faltan enlaces de Figma/deploy y guía operativa de producción. |
| gamewolf.sql | Respaldo de base de datos. | Archivo presente, pero contiene cabecera de MariaDB 10.4 y datos desalineados con la semilla actual. |

# 2. Modelo de dominio y datos

El modelo de dominio excede el mínimo de cinco tablas relacionadas y usa una relación muchos a muchos entre videojuegos y géneros. Las relaciones se definen con Eloquent y las claves foráneas se crean por migraciones.

| Entidad | Relaciones principales | Uso funcional |
| --- | --- | --- |
| users | 1:N carritos, pedidos y registros_notificacion; rol admin/empleado/cliente. | Identidad, acceso, perfil, teléfono e imagen. |
| videojuegos | N:M generos; 1:N articulos_carrito y detalles_pedido. | Catálogo, stock, precio, plataforma y estado. |
| generos | N:M videojuegos mediante genero_videojuego. | Clasificación del catálogo. |
| carritos / articulos_carrito | Usuario tiene carritos; carrito 1:N detalles; detalle pertenece a videojuego. | Compra previa y conversión a pedido. |
| pedidos / detalles_pedido | Usuario 1:N pedidos; pedido 1:N detalles; detalle pertenece a videojuego. | Venta, estados, folio e histórico de artículos. |
| registros_notificacion | Pertenece opcionalmente a usuario y pedido. | Auditoría de intentos de email, SMS y WhatsApp. |

Hallazgo crítico de base de datos backend/.env.example configura DB_CONNECTION=mysql y las migraciones son compatibles con MySQL. Sin embargo, gamewolf.sql indica literalmente 'Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB'. Dado que la rúbrica prohíbe MariaDB, el respaldo actual no debe presentarse como evidencia de cumplimiento; hace falta levantar MySQL real, migrar/sembrar y exportar un nuevo .sql.

## Estado de semillas y respaldo

| Evidencia | Hallazgo | Resultado frente a la rúbrica |
| --- | --- | --- |
| DatabaseSeeder | Crea/actualiza 3 usuarios, 8 géneros, 12 videojuegos, 1 pedido de demostración con 3 detalles y 1 registro de notificación. | No cumple el mínimo 10-15 para todas las tablas principales si se considera usuarios, géneros y pedidos. |
| gamewolf.sql | Incluye 3 usuarios, 8 géneros, 2 pedidos y 10 filas de videojuegos; fecha de archivo anterior a cambios recientes. | Existe respaldo, pero es MariaDB y no está sincronizado de forma demostrable con la semilla actual. |
| Migraciones | Tablas de dominio, pivot, tokens, jobs y sesiones. Las relaciones usan constrained, cascade/restrict/nullOnDelete según caso. | Cumple estructura reproducible por Laravel. |
| README | Incluye diagrama ER y diagrama relacional enlazado desde docs/diagra-ER-Game.png. | Cumple documentación básica del ER en el README. |

# 3. Tabla comparativa de módulos afectados

La siguiente matriz identifica qué partes del proyecto se ven afectadas por los requisitos de la rúbrica y por los pendientes anotados en el reporte de continuidad. Sirve como línea base para el listado adicional que se incorpore después.

| Módulo | Archivos/capas afectadas | Estado actual | Cambio requerido o impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | LoginScreen.jsx; App.jsx; AutenticacionController; 4 Auth Form Requests; User. | Parcial | Conservar Sanctum. Convertir el correo de recuperación en entrega SMTP real cuando comunicación entre en alcance; mapear errores de API por campo. |
| Roles y acceso | config/roles.js; App.jsx; Panel.jsx; routes/api.php; RolMiddleware; ActualizarUsuarioRequest. | Parcial | Introducir React Router y guards por rol si se exige ruta protegida real; completar matriz de permisos y pruebas 401/403. |
| Usuarios y perfil | Panel.jsx; UsuarioController; Guardar/ActualizarUsuarioRequest; User; Storage. | Parcial | Extraer validación de foto a Form Request; validar contraseña también al editar en frontend; paginar/buscar usuarios y proteger el ciclo de vida de cuentas con pedidos. |
| Catálogo y géneros | GamesTable/GameFormModal; useDashboardData; VideojuegoController; requests; Videojuego/Genero/pivot. | Parcial | Paginación y búsqueda funcionan en panel interno. Añadir selector/gestión de géneros y validación de imagen; catálogo cliente requiere paginación/filtros. |
| Carrito y pedidos | useClientData; CartPanel; OrdersTable; CarritoController; PedidoController; recursos/modelos. | Parcial | Agregar paginación y filtros visibles a pedidos; confirmación de compra y de quitar artículo; definir transiciones de estado y manejo de cancelación/stock. |
| Reportes | ReportsPanel; useDashboardData; ReporteController. | Parcial | Cálculo actual correcto para pagado/enviado/entregado. Aplicar Resource o contrato consistente y ampliar filtros/periodos solo si los pide el siguiente listado. |
| Notificaciones | WhatsAppService; PedidoController; RegistroNotificacion; mail/services/env. | Pendiente | WhatsApp base creada; SMS y Postfix/SPF/DKIM no existen. Mantener como pendiente por instrucción actual. |
| Datos y respaldo | migraciones; DatabaseSeeder; gamewolf.sql; README. | Riesgo | Cambiar entorno a MySQL real, ampliar seeders, exportar dump actualizado desde MySQL y documentar el procedimiento. |
| Entrega y calidad | README; docs; Bruno; tests; configuración VPS. | Pendiente | Completar Figma, despliegue, documentación de producción, colección API y pruebas de regresión. |

# 4. Matriz de cumplimiento de la rúbrica

Criterio de lectura: Cumple significa que el requisito está presente en código/documentación revisada; Parcial indica una implementación incompleta o no verificable en ejecución; No cumple/Riesgo requiere atención antes de presentar.

## Base de datos

| Requisito | Estado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- |
| Motor MySQL, no MariaDB | Riesgo | Configuración apunta a mysql, pero gamewolf.sql fue generado por MariaDB 10.4. Debe reemplazarse y verificarse en MySQL. |
| Al menos 5 tablas relacionadas y una N:M | Cumple | Dominio incluye users, videojuegos, generos, carritos, articulos_carrito, pedidos, detalles_pedido, registros_notificacion y pivot genero_videojuego. |
| Migraciones Laravel | Cumple | Las tablas se crean en 11 migraciones de Laravel, incluyendo pivot y campos posteriores. |
| Seeders 10-15 por tabla principal | No cumple | Solo videojuegos llega a 12. Seeder actual tiene 3 usuarios, 8 géneros y 1 pedido. |
| Respaldo .sql | Riesgo | Archivo existe, pero es MariaDB y no coincide plenamente con la semilla actual. |
| ER en README | Cumple | README contiene sección de diagrama ER y diagrama relacional. |

## Usuarios y acceso

| Requisito | Estado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- |
| Tres niveles de usuario | Cumple | Constantes y seeders para admin, empleado y cliente. |
| Correo y contraseña robusta en frontend/backend | Parcial | Registro/restablecimiento usan Password::min(8)->mixedCase()->numbers()->symbols() y LoginScreen valida en tiempo real. Edición de usuario no valida la contraseña en frontend antes de enviar. |
| Middleware o Policies por rol | Cumple | RolMiddleware se aplica a rutas de carrito, videojuegos, pedidos, usuarios y reportes; hay controles de propiedad puntuales. |
| React con rutas protegidas por rol | Parcial | Menú y componentes cambian por rol, pero no existe react-router ni guards de URL. |
| Usuario sembrado por rol y admin documentado | Cumple | Tres cuentas demo y credenciales en README. |

## Backend Laravel

| Requisito | Estado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- |
| API REST en routes/api.php | Cumple | 27 rutas API detectadas por php artisan route:list; módulos de auth, catálogo, carrito, pedidos, usuarios y reportes. |
| Sanctum: login, registro, logout y recuperación | Parcial | Flujo y token existen. La recuperación ejecuta Mail::raw, pero la configuración por defecto registra en log, no entrega correo real. |
| Autorización por rol | Cumple | Middleware por rol y verificaciones de propietario para pedidos, carrito, perfil y foto. |
| Todos los campos con Form Requests | No cumple | actualizarFotoPerfil usa Request y $request->validate() dentro de UsuarioController. |
| Errores JSON con HTTP correcto | Parcial | 401, 403, 404/422/409 y conversión API a JSON están presentes. Falta cobertura automatizada que garantice cada caso. |
| Relaciones Eloquent | Cumple | Relaciones declaradas en los ocho modelos de dominio. |
| API Resources | Parcial | Resources para usuario, videojuego, carrito, pedido y detalle. Reportes se devuelven como JSON manual. |

## Frontend React

| Requisito | Estado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- |
| Consumo API | Cumple | apiRequest centraliza fetch, token, JSON/FormData y mensajes de red. |
| Validación debajo de cada input | Parcial | Login, usuario, videojuego y perfil muestran varios errores en línea y al enviar. No es uniforme: errores backend de edición llegan al mensaje global y la imagen se reporta fuera del campo. |
| Responsive | Parcial | App.css contiene estilos responsive y el reporte indica diseño móvil/desktop. No se validó visualmente en navegador. |
| Loading y errores de red | Cumple | Estados loading/error en auth, panel interno y hooks de cliente; apiRequest traduce errores comunes. |
| Paginación real y filtros enviados a API | Parcial | Backend pagina videojuegos, usuarios y pedidos. Solo videojuegos en el panel interno consume meta/página y búsqueda; catálogo cliente, pedidos y usuarios carecen de controles completos. |
| Navbar con datos y logout | Cumple | Sidebar/Topbar persisten dentro de la app autenticada y muestran nombre, correo, avatar y salida. |
| Modales de confirmación | Parcial | Eliminar videojuegos y usuarios usa ConfirmModal. Quitar del carrito y confirmar compra no solicitan confirmación modal. |

## Comunicación, entrega y equipo

| Requisito | Estado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- |
| Correo real con Postfix, SPF y DKIM | Pendiente | No se encontró VPS/Postfix/DNS. MAIL_MAILER=log y la recuperación solo es lógica local. |
| SMS desde acción real | Pendiente | Se crean registros de canal sms al generar pedido, pero no existe servicio ni llamada a proveedor. |
| WhatsApp desde acción real | Parcial | WhatsAppService llama Twilio al cambiar estado; faltan credenciales/sandbox o producción y prueba de entrega. El reporte confirma que sigue pendiente. |
| GitHub con trabajo de ambos | Cumple | Remote origin configurado. Historial local: 18 commits JaredTareas, 9 Leonardo Fuentes López y 2 Aliverot con el mismo correo de Leonardo. |
| Figma navegable y link | Pendiente | No se localizó enlace de Figma en README ni artefacto/prototipo revisable. |
| Deploy VPS/HTTPS y README final | Pendiente | No se localizaron configuración Nginx, Certbot o URL de despliegue. |
| Pruebas finales/API | Pendiente | Tests Laravel son los dos ejemplos por defecto; Bruno contiene tres requests, insuficiente para validación integral. |

# 5. Hallazgos técnicos y riesgos

| Nivel | Hallazgo | Impacto si se presenta así | Corrección recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | El dump tiene cabecera MariaDB 10.4 pese a que la rúbrica prohíbe MariaDB. | Incumplimiento directo de una condición explícita y posible rechazo de la evidencia de base de datos. | Instalar/usar MySQL, recrear desde migraciones, ejecutar seeders, validar motor y exportar gamewolf.sql nuevo. |
| P0 | Correo real, SMS y entrega efectiva de WhatsApp no están verificadas. | Los tres canales de comunicación no pueden acreditarse. Actualmente el correo queda en log y SMS no tiene integración. | Mantener fuera de la siguiente iteración si así se acordó; después implementar Postfix+SPF/DKIM, SMS y prueba documentada de WhatsApp. |
| P1 | Paginación y filtros están incompletos en la interfaz. | El requisito prohíbe cargar todo y simular paginación en cliente; en varias vistas no hay controles aunque el backend pagina por defecto. | Crear contrato común de listados con page/per_page/search/filtros y metadatos para catálogo, pedidos y usuarios. |
| P1 | No existen rutas URL protegidas en React. | La navegación por estado oculta vistas, pero no demuestra protección de rutas ni permite enlaces/deep links. | Agregar react-router-dom, layouts autenticados y guards que validen token/rol antes de renderizar rutas. |
| P1 | Regla Form Request no se cumple para foto de perfil. | La rúbrica exige validaciones en Form Requests, no directamente en controladores. | Extraer ActualizarFotoPerfilRequest, mover authorize/rules/messages y dejar al controller solo la orquestación. |
| P1 | Seeders y backup no dan evidencia suficiente de 10-15 registros por tabla principal. | Puede fallar evaluación de datos de prueba y restaurabilidad. | Definir qué tablas son principales, generar 10-15 registros reproducibles en cada una y reexportar el respaldo. |
| P2 | Panel.jsx concentra 1,024 líneas y mezcla pantallas, tablas, formularios y modales. | Mayor costo de mantenimiento y más riesgo de regresiones al incorporar el listado futuro. | Extraer componentes por módulo: GamesTable, OrdersTable, UsersTable, ReportsPanel, CartPanel, ProfilePanel y modales. |
| P2 | No hay pruebas funcionales de API ni pruebas de interfaz. | No se puede demostrar con rapidez permisos, validaciones, stock, paginación y flujos de compra. | Crear Feature tests de Laravel y ampliar Bruno como complemento manual; no depender de los ExampleTest por defecto. |
| P2 | Ciclo de vida de datos requiere reglas de negocio explícitas. | Eliminar un usuario cascada pedidos; cancelar pedido no restaura stock; estados se pueden saltar libremente. | Decidir política de baja, transición de estados y reversión de inventario antes de ampliar el flujo de ventas. |

Nota de alcance sobre comunicaciones El usuario indicó que correo, SMS y WhatsApp quedan pendientes por ahora. Por ello se registran como brechas de la rúbrica y módulos preparados, pero no se proponen cambios de implementación en esta fase de análisis.

# 6. Orden recomendado antes de incorporar el siguiente listado

La secuencia evita construir nuevas funciones sobre evidencias no conformes o contratos de interfaz incompletos. No es una autorización de cambios; es una recomendación para decidir el siguiente bloque de trabajo.

| Orden | Bloque de decisión/trabajo | Resultado comprobable | Módulos impactados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerrar brecha de MySQL y respaldo | Motor MySQL verificable, migraciones ejecutadas, seeders ampliados y dump actualizado sin referencia a MariaDB. | database, migrations, seeders, gamewolf.sql, README. |
| 2 | Normalizar contratos de listado | Paginación y filtros de servidor visibles para catálogo, pedidos y usuarios; UI consume meta/links y no solo data. | controllers, Resources, hooks, Panel, API service. |
| 3 | Formalizar rutas y permisos | Rutas React reales con guard por sesión/rol; matriz de endpoints 401/403; Form Request para foto. | frontend routing, App, roles, routes, middleware, requests. |
| 4 | Asegurar flujos y pruebas | Feature tests de auth, roles, stock y pedidos; colección Bruno ampliada; pruebas manuales por cada rol documentadas. | tests, Bruno, docs, controllers. |
| 5 | Pulir mantenibilidad y documentación | Panel dividido por módulos; README con ER, instalación actual, demo, Figma, deploy y limitaciones reales. | frontend components, README, docs. |
| 6 | Comunicación y despliegue | Cuando se libere el alcance: Postfix+SPF/DKIM, SMS, WhatsApp probado, VPS, Nginx, HTTPS y monitoreo básico. | services, notifications, env, VPS, README. |

## Decisiones que el próximo listado debería aclarar

| Tema | Decisión necesaria antes de implementar |
| --- | --- |
| Pagos y pedidos | Si 'pagado' se registrará manualmente o mediante una pasarela; qué debe pasar con inventario al cancelar. |
| Usuarios | Si se permitirá eliminar físicamente usuarios con pedidos o se conservarán con baja lógica/estado. |
| Géneros | Si admin/empleado podrá administrar el catálogo de géneros y si un videojuego requiere al menos un género. |
| Diseño | Enlace de Figma aprobado y pantallas que deben quedar navegables antes de código adicional. |
| Comunicación | Evento exacto que dispara email, SMS y WhatsApp; proveedor de SMS; dominio y VPS para correo. |
| Despliegue | Dominio, acceso al VPS, arquitectura de hosting del frontend y API, y responsable de DNS. |

# 7. Evidencia de revisión

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Integridad estática PHP | php -l completó correctamente sobre 52 archivos PHP de app, rutas y base de datos. |
| Registro de rutas | php artisan route:list --path=api --json detectó 27 rutas API y confirmó la aplicación de auth:sanctum y rol donde corresponde. |
| Repositorio | Working tree sin cambios antes de generar este informe; rama main; remote origin configurado hacia GitHub. |
| Colaboración | Historial local muestra contribuciones de JaredTareas y Leonardo (incluido alias Aliverot con mismo correo). |
| Reporte de continuidad | PDF externo de 7 páginas revisado visualmente y por extracción de texto. Sus afirmaciones se contrastaron contra código actual. |
| Límites | No se ejecutó una migración, servidor, build frontend, prueba HTTP real, envío de email/SMS/WhatsApp, acceso a GitHub/Figma ni despliegue, para no alterar el proyecto ni depender de credenciales/servicios externos. |

## Archivos de referencia principales

| Área | Archivos revisados |
| --- | --- |
| Rutas y seguridad | backend/routes/api.php; backend/bootstrap/app.php; app/Http/Middleware/RolMiddleware.php; app/Http/Requests/**/*.php. |
| Lógica y datos | app/Http/Controllers/Api/*.php; app/Models/*.php; app/Http/Resources/*.php; database/migrations/*.php; DatabaseSeeder.php; gamewolf.sql. |
| Frontend | src/App.jsx; services/api.js; config/roles.js; features/auth/LoginScreen.jsx; features/panel/Panel.jsx; useDashboardData.js; useClientData.js; components/navegacion.jsx; App.css. |
| Documentación | README.md; docs/guia-para-companero.md; docs/plan-desarrollo.md; documento de continuidad proporcionado; colección Bruno. |

Cierre Este informe es una línea base de lectura. El siguiente listado de requerimientos puede mapearse directamente contra la tabla de módulos afectados para determinar alcance, dependencias, prioridad y pruebas necesarias antes de modificar código.